TSPB OFİS KATININ RENOVASYON PROJESİ

PROJE YÖNETİM HİZMET İHALESİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza A-Blok Kat:4 Levent, İstanbul adresindeki ofis katının renovasyon projesi ile ilgili konsept tasarım, uygulama ve ihale yönetimi, sözleşme süreci yönetimi, inşaat süreci denetimi ile inşaatın tamamlanması sonrası proje kapatma hizmetlerinin teminini içeren PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ alınacaktır. Proje Yönetim Hizmetleri sunan firmaların aşağıda detayları verilen işlere yönelik tekliflerini (teklif şablonu aynen muhafaza edilerek) 31.07.2025 tarihine kadar eturan@tspb.org.tr e-posta adresine iletmelerini önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Detaylı bilgi için: Engin Turan - eturan@tspb.org.tr – 0 212 280 85 67

| TSPB (İŞVEREN) OFİS KATININ YAPIMI AŞAMASINDA ALMAK İSTEDİĞİMİZ HİZMETLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASARIM SÜRECİ |  | İHALE SÜRECİ |  | UYGULAMA SÜRECİ |  | TESLİM |
| Tasarım Süreci Yönetimi |  | Planlama ve Zamanlama |  | İnşaat Süreçleri Yönetimi |  | Geçici Kabul |
| Metraj Yönetimi |  | Süreç Yönetimi |  | Satınalma Yönetimi |  | Kesin Kabul |
| Hak Talep ve Değişiklik Yönetimi |  | Maliyet Yönetimi |  | Kalite Yönetimi |  |  |
| Genel Bütçe ve Zaman Planının Hazırlanması Süreci |  | İhale Yönetimi |  | Maliyet Yönetimi |  |  |
| Değer Mühendisliği |  | Sözleşme Yönetimi |  | Hak Talep ve Değişiklik Yönetimi |  |  |
|  |  |  |  | Şantiye Denetimi ve İnceleme |  |  |

| Proje Yönetimi Zaman Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivite / Süre | 2025 /2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | Toplam Süre |
| Tasarımcı İhalesi ve Konsept Tasarım Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama Projesi Hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhale Paketi Hazırlanması ve Yapım İhalesi Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama Süreci Yönetimi ve Denetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geçici Kabul / Kesin Hesap / Test ve Devreye Alma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TSPB OFİS RENOVASYON PROJESİ |  | Alınacak Hizmet ve Teklif Tutarı |
| --- | --- | --- |
| Sözleşme Süreçleri Yönetimi |  | + |
| Proje Yönetimi Tasarım Süreci |  | + |
| Tasarım Projesi Yönetimi Süreci |  | + |
| Genel Bütçe ve Zaman Planının Hazırlanması Süreci |  | + |
| İhale Süreçleri Yönetimi |  | + |
| Maliyet Yönetimi ve Kontrol |  | + |
| İnşaat Süreçleri Yönetimi |  | + |
| Zaman Yönetimi ve Süresel Planlama |  | + |
| İnşaat Tamamlanması Sonrası Süreç Yönetimi |  | + |
| Tasarım Projesi Fiyat Teklifi (TL) (Tasarım Projesinin de Proje Yönetim Firması Tarafından Hazırlanması Halinde) |  |  |
| Tasarım Projesi İşinin Teslim Süreci (Hafta) |  |  |
| Proje Yönetimi Fiyat Teklifi (TL) |  |  |
| Proje Yönetimi İşinin Teslim Süresi (Ay) |  |  |
| Proje Yönetimi Kaynağı İş Gücü (İnşaat Mühendisi, Mimar, Mekanik ve Elektrik işler şefi) |  |  |
| Referanslar |  |  |

| Proje Yönetimi İş Gücü (Adam/ay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozisyon | Unvan | 2025 /2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | Toplam Kaynak |
| Proje Yöneticisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimari İşler Yöneticisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknik İşler Yöneticisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mekanik İşler Yöneticisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik İşleri Yöneticisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makine ve Elektrik Mühendisi ve Mimar (Tasarım Aşamasında) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |